УТВЕРЖДЕН

решением коллегии

Контрольно-счетной палаты

Курганской области

от 12.08.2025 № 12

План цифровизации

Контрольно-счетной палаты Курганской области

на 2025-2026 год

Цели:

- Автоматизировать процессы аудита и контроль финансовой отчетности.

- Повысить эффективность анализа и выявления нарушений и расходования бюджетных средств.

- Увеличить прозрачность и доступность отчетности для общественности.

- Укрепить кадровую компетентность сотрудников путем освоения новых цифровых инструментов.

I. Организационные меры и обучение сотрудников

Задача: Формирование кадрового потенциала для успешного перехода к цифровым технологиям

| № | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в штатное расписание. Принятие в штат специалистов по информационным и компьютерным технологиям | 2025 год |
| 2 | Организация семинаров по обучению сотрудников по работе в программном комплексе «Финансовый контроль-смарт» | Июнь-сентябрь 2026 |
| 3 | Программа адаптации молодых специалистов в сфере цифрового аудита | Июнь-сентябрь 2026 |
| 4 | Обучающие семинары, курсы повышения квалификации по темам применения аналитики и цифровизации в контрольной и экспертно-аналитической деятельности, использование ИИ в анализе и обработке данных. | В течение 2026 года |

II. Модернизация информационной системы

Задача: Обновление аппаратного и программного обеспечения

| № | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и настройка резервного хранилища | Октябрь-ноябрь 2025 года |
| 2 | Частичное обновление серверного оборудования | Ноябрь-декабрь 2025 года |
| 3 | Модернизация нескольких рабочих мест с заменой устаревшего оборудования | I-II квартал 2026 год |
| 4 | Приобретение программного комплекса «Финансовый контроль-смарт» |  |
| 5 | Разработка и внедрение нового сайта Контрольно-счетной палаты Курганской области | II квартал 2026 года |

III. Переход на современные технологические решения

| № | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интеграция информации в программный комплекс «Финансовый контроль-смарт» | 2026-2027 год |
| 2 | Применение облачных сервисов для хранения и обработки информации | 2026-2027 год |
| 3 | Планирование и работа в программном комплексе «Финансовый контроль-смарт» | 2026-2027 год |
| 4 | Применение и использование Искусственного интеллекта | 2026-2027 год |